АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

636909, Томская область, Тегульдетский район, п. Белый Яр, ул. Центральная, 2

тел/факс: (838246) 3 41 15; e-mail:Belselpos@teguldet.tomsknet.ru

03.05.2018                                                                                                                    № 24

Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов ЖКХ

и социально – культурной сферы Белоярского сельского поселения

к работе в зимних условиях 2018-2019 годов.

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

П О С Т А Н О В Л Я Ю

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и социально-культурной сферы Белоярского сельского поселения к работе в зимних условиях 2018-2019 г.г. согласно приложению №1, № 2, № 3, № 4, № 5.

2.Утвердить состав комиссии Администрации Белоярского сельского поселения для организации контроля за ходом подготовки объектов к работе в зимних условиях согласно приложению № 6.

3.Рекомендовать руководителям бюджетных учреждений заключить договора с подрядными организациями на конкурсной основе и обеспечить целевое использование бюджетных средств.

4.Подготовку объектов ЖКХ и социально-культурной сферы к работе в зимних условиях завершить к 22 августа 2018 года.

5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в Информационном бюллетене Совета и Администрации Белоярского сельского поселения и разместить на официальном сайте муниципального образования «Белоярское сельское поселение» в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за    исполнением    данного    постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Белоярского  сельского  поселения                                                               В.Н. Поздняков

Приложение 1

Форма № 1

Сводный  финансовый  план

подготовки к работе в зимний период 2018-2019 годов отраслей

жилищно-коммунального хозяйства по Белоярскому  сельскому поселению

| Наименование отраслей ЖКХ | Планируемый объем ремонтных работ (тыс. руб.) | Источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Областной бюджет |  | Бюджет МО |  |  | Средства предприятий ЖКХ (тыс, руб.) | Иные привлечённые и заёмные средства (тыс. руб.) | Всего источников финанси рования (тыс. руб.) | Дефицит-финансовых средств (тыс. руб.) |
|  |  | Капитальные вложения | Целевые программы | Всего | Капитальные вложения | Целевые программы |  |  |  |  |
| 1 Теплоэнергетическое хозяйство. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водопроводно- канализационное хозяйство. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 . Электрическое, хозяйство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. Жилой фонд | - | - | - | - | - | - | - - | - | - | - |
| ИТОГО: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ПЛАН                                                                                                    Форма № 2

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в зимний период

2018-2019 г. по Белоярскому сельскому поселению

| 1. Теплоснабжение | не требует ремонта |
| --- | --- |
| 2. Электроснабжение | передано ВЭС |
| 3. Водоснабжение и водоотведение | не требует ремонта |
| 4. Жилищный фонд | не требует ремонта |

Форма № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

основных объектов ЖКХ на 01.01.2018 года по Белоярскому сельскому поселению

| Объекты ЖКХ | Един. Измер. | Всего по поселению | В муниц. собств. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Котельные всего: | шт. | 1 | 1 |
| установленная мощность всего: | Гкал/час | 0,375 | 0,375 |
| в т.ч. на угле | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на жидком топливе | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на газе | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на электроэнергии | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на дровах | шт. | 1 | 1 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0,375 | 0,375 |
| 2. Котлы всего: | шт. | 2 | 2 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0,375 | 0,375 |
| в т.ч. на угле | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на жидком топливе | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на газе | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на электроэнергии | шт. |  |  |
| установленная мощность: | Гкал/час |  |  |
| в т.ч. на дровах | шт. | 2 | 2 |
| установленная мощность: | Гкал/час | 0,375 | 0,375 |
| 3. Центральные тепловые пункты | шт. |  |  |
| 4. Тепловые сети в 2-х тубном исполнении | км | 0,02 | 0,02 |
| 5. Трансформаторные подстанции | шт. | 5 |  |
| 6. Электросети всего: | км | 28 |  |
| в т.ч. ВЛЭП-0,4 Кв | км | 14 |  |
| в т.ч. ВЛЭП-6,0 Кв | км |  |  |
| в т.ч. ВЛЭП-10 Кв | км | 14 |  |
| в т.ч. КЛЭП-0,4 Кв | км |  |  |
| в т.ч. КЛЭП-6,0 Кв | км |  |  |
| в т.ч. КЛЭП-10 Кв | км |  |  |
| 7. Водопроводные очистные сооружения (пообъектно) | шт. |  |  |
| производительность | м3/сут. |  |  |
| 8. Водозаборные скважины | шт. | 1 | 1 |
| производительность | м3/сут. | 10 | 10 |
| 9. Водонапорные башни | шт. | 1 | 1 |
| 10. Водопроводные сети всего: | км | 0,2 | 0,2 |
| в т.ч. стальных труб | км |  |  |
| в т.ч. чугунных труб | км |  |  |
| в т.ч. пластмассовых труб | км | 0,2 | 0,2 |
| 11. Канализационные очистные сооружения (пообъектно) | шт. |  |  |
| производительность | м3/сут. |  |  |
| 12.Канализационные сети | км. |  |  |
| 13. КНС | шт. |  |  |
| 14. Жилищный фонд | шт. | 146 |  |
| общая площадь | тыс.м2 | 10 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| "- муниципальный | шт. | 2 | 2 |
| общая площадь | тыс.м2 | 0,1 | 0,1 |
| "- частный | шт. | 144 |  |
| общая площадь | тыс.м2 | 9,7 |  |
| "- ведомственный | шт. |  |  |
| общая площадь | тыс.м2 |  |  |
| 15. Спецавтотранспорт | шт. |  |  |

Приложение № 2

П Л А Н

мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к  работе в  зимний период

2018-2019 г.г.

по  Белоярскому сельскому поселению

2. Электроснабжение

2.1. Капитальный ремонт электросетей   нет

| Населённый пункт, адрес | Принадлеж- ность | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | Замена, ремонт ТП 10/0.4 Ква |  | Состав ремонта (замена опор, провода, реконстр. транс.подстанций) | Мощность, тип оборудования провода, кабеля | Сроки исполнения | Наличие ПСД (есть, нет) | Стоимость |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЛЭП |  |  |  | КЛЭП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,4 Кв км | 6.0 Кв км | 10 Кв км | 35 Кв км | 0,4 Кв км | 6.0 Кв км | 10 Кв км | 35 Кв км | шт | Ква |  |  |  |  | СМР т.руб. | В т.ч. МТР т.руб. |
|  | В.ЭС | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |

Приложение  № 3

Перечень

источников теплоснабжения (котельные) всех видов собственности  МО  «Белоярское  сельское  поселение» по состоянию на 01.01.2018 г

| Наименование объекта | Характеристика объекта |  |  |  |  |  |  |  | Объекты теплоснабжения (котельные) |  | Принадлежность объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода котельной в эксплуатацию | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной МВт / Гкал/час | Количество котлов (марка) | Вид топлива | Наличие резервного топливного хозяйства* | Наличие резервного электроснабжения** | Наличие и тип установки по умягчению воды (ХВП)*** |  |  | Муни- ципальные |  | Социальная сфера |  |  |  |  |  | Ведомст-венные |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. прошедших инвентаризацию | Всего | в т.ч. сельских администраций | Всего | Здравоохранение | Образование | Соцобеспечение | Профтехобразование | Культура | Всего | в т.ч. отпускающие тепло населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| п. Белый Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Котельная «Белый Яр» ул. Школьная 10 б | 2003 | 0,25/ 0,21 0,125/ 0,11 | 0,25/ 0,21 0,125/ 0,11 | 1 шт. - КВр-0,25 КБ, 1 шт. - КВр-0,125 КБ | Дрова/уголь | ___ | есть | _ | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |  | 0,375/ 0,32 | 0,375/ 0,32 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | - |

Приложение № 4

Перечень

ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии ,подлежащие проверке готовности к отопительному периоду МО  Тегульдетское  сельское  поселение  по состоянию на  01.04.2018 г

| Наименование ресурсоснабжающей организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Источники теплоснабжения |  |  |  | Потребители тепловой энергии, единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование источника теплоснабжения | Адрес размещения | Установленная мощность, МВт / Гкал/час | Присоединенная мощность к котельной МВт / Гкал/час | Общая протяженность тепловых сетей от теплоисточника до потребителей | Муни- ципальные |  | Социальная сфера |  |  |  |  |  | Ведомст-венные |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. сельских администраций | Всего | Здравоохранение | Образование | Соцобеспечение | Профтехобразование | Культура | Всего | в т.ч. отпускающие тепло населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| п. Белый Яр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Прогресс» | 1.Котельная «Белый Яр» | ул. Школьная 10 б | 0,25/ 0,21 0,125/ 0,11 | 0,25/ 0,21 0,125/ 0,11 | 20 м | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 5

П Л А Н

потребности в топливно-энергетических ресурсах  Белоярского  сельского поселения

на отопительный период 2018-2019 г.г.

| Объекты энергетики ЖКХ и соцсферы муниципального образования | Топливно-энергетические ресурсы (тонн) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фактически использовано в отопительном сезоне 2017-2018 г.г. |  |  |  |  | Планируемый объём на отопительный сезон 2018-2019 г.г. |  |  |  |  |
|  | уголь | нефть | газ | дрова | дизтопливо | уголь | нефть | газ | дрова | дизтопливо |
| МУП «Прогресс» | 20 |  |  | 350 |  | 20 |  |  | 350 |  |
| Итого | 20 |  |  | 350 |  | 20 |  |  | 350 |  |

Приложение № 6

к  постановлению

Главы Администрации  Белоярского

сельского  поселения  от  03.05.2018 г № 24

Состав

комиссии  по организации  контроля  за  ходом  подготовки  объектов

Белоярского  сельского  поселения  к  зиме  2018-2019 г.г.

- Поздняков В.Н.                  Глава  Администрации

Белоярского  сельского  поселения

председатель  комиссии

- Стельмах И.Н.                 	  Управляющий делами

Администрации  Белоярского  сельского

поселения  заместитель  председателя

Члены  комиссии:

- Потапов К.В.                        главный  специалист  по  строительству  и

ЖКХ  Администрации  Тегульдетского

района (по согласованию)

- Никкель Е.И.                       специалист финансовой работе

Администрации  Белоярского

сельского  поселения

- Журавлева Л.С.                   депутат  Совета  Белоярского  сельского

поселения

- Айнаков  Д.В.                       директор  МУП  «Прогресс»

.

- Клышников А.В.                  заместитель руководителя Сибирского

Управления Федеральной службы по

экологическому, технологическому и

атомному надзору (по согласованию)